# 实验进展汇报(一页版)

## 一、完成到什么程度

在真实数据上跑通了完整防泄漏实验流水线,6 组实验全部有实跑结果:

| # | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 数据检查(泄漏审计/AUC 复现尝试/缺失项) | ✅ 完成 |
| 1 | 模型时间回测:B0 基线 / XGBoost / GRU / RSSM × 1·3·5 年 | ✅ 完成(多种子) |
| 2 | 新兴主题提前发现(冻结年 2017-2022 回测) | ✅ 完成 |
| 3 | RSSM 消融(完整/无随机/无动态/GRU) | ✅ 完成 |
| 4 | 稳健性分层(语言/频率/密度/成熟度/时期) | ✅ 完成 |
| 5 | 图书馆服务盲评材料(9 任务 A/B 随机化 + 评分表) | ✅ 材料就绪,评分待真人 |

数据:2,474 个主题 × 1995-2025 年状态向量;协议:训练≤2015,测试 2021-2025(防泄漏)。

## 二、现在的状况(核心结论)

RSSM(世界模型)在 1 年预测上有可辩护的增量: - 水平预测 MAE 11.19,全场最低(惯性基线 11.84、XGBoost 15.86、GRU 15.91) - 新兴主题增速榜 Precision@10 = 0.51,全模型最高(GRU 0.26、XGBoost 0.15、基线≈0) - 消融证明:随机潜状态与循环动态结构均有实质贡献(去掉后增速相关 0.42→0.12 或预测发散)

已显式报告的失败边界(论文 RQ4 素材): - 3/5 年增速榜被线性基线反超(指标对线性外推有利)、5 年水平预测惯性最强 → RSSM 优势只在短视野 - 阿语文献仅 0.14% 且未进入主题空间 → 阿语子方向预测不可靠 - 新兴识别整体难(P@10 最高 0.2),RSSM 仅 3 年视野微弱领先

## 三、存在的问题

- 阿语数据缺失(数据层最硬的问题,建议优先补)

- AUC=0.9408 无法复现(仓库无训练脚本,论文不可引用)

- RSSM 仅 2 个随机种子(统计功效偏弱,建议扩到 5 种子,约 1 小时)

- 主题停用词表是 v1 判断,需团队按领域增删

- 专家评分未开始(需要 5-7 名馆员/图情教师,材料已生成)

## 四、接下来怎么做(建议顺序)

- 本周:老师确认研究主线 → 5 种子重跑出正式统计 → 论文初稿定稿骨架

- 同步:专家评分(材料已可发,评分表+统计代码就绪)

- 并行:补阿语文献采集(直接决定 RQ4 与数据贡献的成色)

- 之后:RSSM 超参搜索(beta/free_nats)、干预反事实(动作维度)扩展

附:全部代码与结果可复现(仓库 experiments/ 目录,约 40 分钟全链路);推送 GitHub 只差网络(本地提交 924f1a1 已完成)。